

**Администрация Бунинского сельсовета**

**Солнцевского района Курской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 5.03.2015 г. № 17**

О внесении изменений в постановление № 39

от 21.05.2014 г. «Об утверждении муниципальной

программы «Устойчивое развитие территории

Бунинского сельсовета Солнцевского района

Курской области на 2014-2017 годы и на период

до 2020 годов»

Во изменение постановления Администрация Бунинского сельсовета № 39 от 21.05.2014 г. «Устойчивое развитие территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 годов» Администрация Бунинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 годов».

4.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Бунинского сельсовета.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бунинского сельсовета Г.В. Толмачева

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации

Бунинского сельсовета

Солнцевского района Курской области

от 05.03.2015 г. № 17

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу

«Устойчивое развитие территории Бунинского сельсовета Солнцевского района

Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 годов»

1.В паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» :

а) позицию, касающуюся Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).

2. В разделе II «Основные цели и задачи Программы» таблицу 13 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории Бунинского сельсовета» изложить в новой редакции (приложение № 2).

3.Раздел III «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции (приложение № 3)

**Приложение № 1**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы   
«Устойчивое развитие территории Бунинского сельсовета**

**Солнцевского района Курской области**

**на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 16,164 млн. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 9,895 млн. рублей;  - средства бюджета Курской области – 4,941 млн. рублей;  - средства местного бюджетов - 0,913 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 0,415 млн. рублей. |

**Приложение № 2**

*Таблица 13*

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории Бунинского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство распределительных газовых сетей** | **км** | **11,18** | **-** | **2,675** | **2.469** | **3.036** | **3,0** |  |  |
| **млн. руб.** | **14.264** | **-** | **3.968** | **2.111** | **4.185** | **4,0** |  |  |
| **2** | **Строительство локальных сетей водоснабжения - всего** | **млн. руб.** | **1,9** | **1,9** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)*** | ***ед.*** | **-** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***млн.руб*** | **-** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ***- строительство водоводов*** | ***км*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)*** | ***ед.*** |  | **1** |  |  |  |  | **-** |  |
| ***млн.руб*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** | **1,663** | **1,663** |  |  |  |  | **-** |  |
| ***млн.руб*** | **1,9** | **1,9** |  |  |  |  | **-** |  |

**Приложение № 3**

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, местного бюджета, а также внебюджетных источников.

**Общий объем финансирования Программы составляет 16,164 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:**

**за счет средств федерального бюджета – 9,895 млн. рублей;**

**за счет средств бюджета Курской области – 4,941 млн. рублей;**

**за счет средств местного бюджета -0,913 млн. рублей;**

**за счет средств внебюджетных источников – 0,415 млн. рублей.**

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 15.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Курской области на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с Администрацией Курской области, а также Администрации Курской области с администрацией Бунинского сельсовета.

Администрация Бунинского сельсовета ежегодно в сроки, установленные Администрацией Курской области, представляет, по рекомендуемой Администрацией Курской области форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую Администрацией Курской области.

*Таблица 15*

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

**в 2014-2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **Программы** | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (млн. руб.)** | | | | | | | | |
| **Всего** | **в т.ч. по годам реализации Программы** | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** |
| **Комплексное обустройство Бунинского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Строительство распределительных газовых сетей** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **14,264** | **-** | **3,968** | **2,111** | **4,185** | | **4,0** |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | **9,195** | **-** | **2,565** | **1,341** | **2,699** | | **2,59** |  |  |
| ***- областной бюджет*** | **3,941** | **-** | **1,1** | **0,574** | **1,157** | | **1,11** |  |  |
| ***- местный бюджет*** | **0,713** | **-** | **0,198** | **0,106** | **0,209** | | **0,2** |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **0,415** | **-** | **0,105** | **0,09** | **0,12** | | **0,1** |  |  |
| **2** | **Строительство локальных сетей водоснабжения** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1,9** | **1,9** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** | 0,7 | 0,7 | - | - | - | | - | - | - |
| ***- областной бюджет*** | 1,0 | 1,0 | - | - | - | | - | - | - |
| ***- местный бюджет*** | 0,2 | 0,2 | - | - | - | | - | - | - |
| ***- внебюджетные источники*** | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| **3** | ***Всего по всем мероприятиям Программы*** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **16,164** | **1.9** | **3,968** | **2,111** | **4,185** | | **4,0** |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | **9,895** | **0,7** | **2,565** | **1,341** | **2,699** | | **2,59** |  |  |
| ***- областной бюджет*** | **4,941** | **1,0** | **1,1** | **0,574** | **1,157** | | **1,11** |  |  |
| ***- местный бюджет*** | **0,913** | **0,2** | **0,198** | **0,106** | **0,209** | | **0,2** |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **0,415** | **-** | **0,105** | **0,09** | **0,12** | | **0,1** | **-** | **-** |